【서식 1-1】 캡스톤디자인 참여 신청서

|  |  |  |  | ※접수번호 |  | 기재하지 말 것 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023학년도 2학기 캡스톤디자인 참여 신청서 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 교과목 명 | 캡스톤 디자인 I |  |  |  |  |  |  |  |
| 유 형 | - 기업연계형 □ 학제간융합형 □ 글로벌연계형 |  |  |  |  |  |  |  |
| 과 제 명 | 비대면 아동 상담 서비스를 위한 상담 아동 맞춤형 자율 로봇 프로토타입 개발 |  |  |  |  |  |  |  |
| 팀 명 | CALL-E (Consultation and Assistance Liaison Language Expert) |  |  |  |  |  |  |  |
| 기업정보 | 기업 · 기관 명 |  |  |  | 대표자 성명 |  |  | 직위 |
|  | ㈜탑인프라 |  |  |  | 정현철 |  |  | 대표이사 |
| 기업 담당자 | 담당자 성명 | 직위 |  |  | 연락처 |  |  | 이메일 |
|  | 김영대 | R&D그룹장 |  |  | 010-2684-3014 |  |  | ydkim@topinfra.co.kr |
| 지도교수 | 소속 학과 |  | 성명 |  |  |  | 연락처 |  |
|  | 융합소프트웨어학과 |  | 한승완 |  |  |  | 010-3646-4014 |  |
| 대표학생 | 소속 학과 |  | 성명 |  |  |  | 연락처 |  |
|  | 융합소프트웨어학과 |  | 이나영 |  |  |  | 010-3923-0736 |  |
|  | 학년 |  | 학번 |  |  |  | E-mail |  |
|  | 3학년 |  | 213711 |  |  |  | nayoung0736@naver.com |  |
| 위와 같이 Capstone Design 지원 신청서를 제출합니다. 붙임1. Capstone Design 과제계획서 1부 붙임2. 캡스톤디자인 참여학생 명단 및 개인정보 수집·이용 동의 및 제3자 제공 동의서 1부 2023년 9월 22일 대표학생 : 이나영 (인) 지도교수 : 한승완 (인) 목포대학교 LINC 3.0 사업단장 귀하 |  |  |  |  |  |  |  |  |

【서식 1-2】 캡스톤디자인 참여학생 명단 및 개인정보 수집·이용 동의

| 캡스톤디자인 참여학생 명단 및 개인정보 수집·이용 및 제3자 제공 동의서 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 개인정보 수집·이용 안내 - 개인정보 수집·이용 목적: 캡스톤디자인 교과목 참여 지원 - 개인정보 수집·이용 항목: 성명, 소속학과, 학년, 학번, 연락처, 생년월일, 이메일 - 개인정보 보유 및 이용기간: 목적달성 및 종료(연구기간 종료일로부터 5년) 까지 - 거부권 및 불이익: 캡스톤디자인 참여 신청자는 개인정보 수집 동의에 거부할 권리가 있습니다. 다만, 개인정보 수집 거부 시 캡스톤디자인 참여가 불가능 합니다. - 개인정보 제3자 제공 안내 - 개인정보를 제공받는 자: 한국연구재단, 교육부 - 개인정보를 제공받는 자의 개인정보 이용 목적: 한국연구재단 사회맞춤형 산학협력 선 도대학 육성사업 지원금 제공에 따른 자료 제공 - 제공하는 개인정보의 항목: 성명, 소속학과, 학년, 학번, 연락처, 생년월일, 이메일 - 개인정보를 제공받는 자의 개인정보 보유 및 이용 기간: 수집 및 이용 목적 달성, 관계 법령에 따른 보관기간까지 - 거부권 및 불이익: 동의를 거부할 수 있으며, 동의 거부 시 LINC 3.0 사업단 캡스톤디 자인 교과목 지원을 제공받을 수 없습니다. 서명란에 서명 시 개인정보 수집·이용 및 제3자 제공에 동의한 것으로 간주됩니다. |  |  |  |  |  |  |  |
| 연번 | 소속학과 | 성명 | 학년 | 학번 | 생년월일 | 연락처 | 개인정보 수집·이용 및 제공 동의 |
| 1 | 융합소프트웨어 | 이나영 | 3 | 213711 | 021010 | 010-3923-0736 |  |
| 2 | 융합소프트웨어 | 임진호 | 3 | 185127 | 990319 | 010-2304-7557 |  |
| 3 | 융합소프트웨어 | 함지수 | 3 | 193720 | 000825 | 010-3501-0782 |  |
| 4 | 융합소프트웨어 | 박서린 | 3 | 213704 | 020709 | 010-4870-5841 |  |
| 5 | 융합소프트웨어 | 양선아 | 3 | 213709 | 010621 | 010-4692-2200 |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  | 서명 |
| 7 |  |  |  |  |  |  | 서명 |
| 8 |  |  |  |  |  |  | 서명 |
| 9 |  |  |  |  |  |  | 서명 |
| 10 |  |  |  |  |  |  | 서명 |
| 2023년 9월 22일 목포대학교 LINC 3.0 사업단장 귀하 |  |  |  |  |  |  |  |

| 구분 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 딥러닝 강의 수강 및 스터디 |  |  |  |  |
| - 데이터 수집 |  |  |  |  |
| - 기획/디자인 |  |  |  |  |
| - 설계/개발 |  |  |  |  |
| - 상담사 매칭 S/W 개발 |  |  |  |  |
| - 시스템 테스트 |  |  |  |  |

【서식 1-3】 캡스톤디자인 과제 계획서

- Capstone Design 과제 계획서

| 내 용 | 개발하고자 하는 과제의 개요 및 구체적인 내용 |
| --- | --- |
| 과제 개요: 본 과제의 목표는 아동들을 위한 비대면 상담 서비스를 위한 상담 아동 맞춤 형 자율 로봇 프로토타입을 개발하는 것입니다. 이 자율 로봇은 상담 아동들이 신뢰하고 편안하게 상담을 받을 수 있는 환경을 제공하며, 그들의 감정 및 상황을 효과적으로 분석 하여 상담 아동에 최적의 상담사를 매칭할 수 있게 하여 상담의 효과성을 극대화하고 상 담을 진행하는 상담사에게 직간접적 도움을 제공하는 기술을 포함하고 있습니다. 향후 이 로봇은 비대면 아동 상담 서비스에 활용되어 상담 아동의 보호와 정신 건강 분야에서 상 담 및 지원을 위한 혁신적인 도구로 활용될 것입니다. - 상담 아동 맞춤 자율 로봇 개발: 상담 아동 맞춤 자율 로봇을 개발하여 상담자(아동 및 청소년 등)와 친근함을 주는 기능을 탑재하여 편안한 분위기에서 멀티 모달(텍스트, 음성, 터치 등) 방식의 표현을 통해 상담을 요청하고 진행할 수 있도록 합니다. 이 로봇은 상담 사의 역할을 완전히 대체하지 않고 상담사의 원격 보조 역할을 수행하며, 상담자의 감정 및 상황을 파악하기 위해 질문과 답을 수행하고 안락한 상담을 진행하기 위한 분기위 조 성 기능을 제공합니다. - 아동 감정 및 성향 분석: 상담 아동 맞춤 자율 로봇은 상담자의 얼굴, 음성, 대화 내용 등을 분석하여 상담 아동의 감정 및 성향(ex MBTI 등)을 분석합니다. - 아동 성향에 맞는 상담사 매칭: 상담 맞춤 자율 로봇으로 상담자의 감정 및 성향 분석 을 수행한 뒤 효과적 상담을 진행할 최적의 상담사 후보를 추천 매칭해줍니다. |  |
| 필요성 | 아이디어를 도출하게 된 이유(기존 제품과의 차별성) |
| - 성향 분석 및 맞춤형 지원: 이 시스템은 아동의 성향을 분석하고, 이에 기반한 맞춤형 지원과 자원을 제공합니다. 이로써 정확한 성향 분석을 통해 아동들의 정신 건강을 지원 하는 기능을 제공합니다. - 실시간 현장 정보를 이용한 상담자 상황 분석: 기존의 시스템은 상담자의 실시간 상태 정보가 부족하여 상담자의 감정 및 성향에 대한 정확한 해석이 어렵지만, 이 시스템은 상 담자 맞춤 자율 로봇과 상담을 활용하여 아동의 환경을 실시간 파악할 수 있어 종합적인 성향 분석 기능을 제공할 수 있습니다. - 장기적인 심리 변화 이해: 기존의 시스템이 사용하는 상담자의 일시적인 표현으로는 아 동의 장기적인 변화나 심리적인 문제를 완전하게 이해하기 어렵지만, 이 시스템은 아동과 상담사 간의 연결을 제공하여 언제 어디서든 실시간으로 상담이 가능한 시스템입니다. |  |
| 세부 내용 | 과제 결과물 제작(도출)을 위한 세부적인 개발 내용 및 추진일정 |
| - 딥러닝 강의수강 및 스터디 : Train data & Test data 관련 정보 탐색 및 학습 - 데이터 수집 : 학습에 적합한 아동용 MBTI 설문 관련 데이터 수집 및 제작 - 기획/디자인 : 앱, 웹 등 서비스 방식 결정, DB 설계 및 GUI 디자인 기획 - 설계/개발 : 상담 아동 맞춤 자율 로봇 프로토타입(앱, 웹 등) 개발, DB 구축, 모델 학습 - 상담사 매칭 S/W 개발 : 모델 학습 및 Loss 최소화 - 시스템 테스트 : 아동 성향 분석 후 성향에 맞는 상담사 매칭 테스트 |  |
| 성과 | 과제 수행을 통해 예상되는 결과물의 종류와 그에 대한 설명 |
|  | - 특허 □ 기술이전  시제품 □ 학술대회 발표 □ 기타( ) |
| - 특허 – AI 아동 성향 분석 후 성향에 맞는 상담사 매칭 시스템 - 시제품 – 비대면 상담 아동 맞춤 자율 로봇 프로토타입 제작 & 웹 or 앱 제작 |  |

| 기대효과 | 과제 개발 완료 시 예상되는 기대효과 및 활용방안 |
| --- | --- |
| 피해 아동의 지원 강화: 이 시스템을 통해 피해 아동들은 언제 어디서든 상담과 지원을 받을 수 있게 됩니다. 이로써 아동들의 정신 건강 및 안전이 보호됩니다. 정신 건강 개선: 이 시스템은 성향 분석을 통해 아동들의 성향을 파악하고, 맞춤형 지원을 제공합니다. 이는 아동들의 정신 건강을 개선하고 정서적 지원을 제공하는데 도움이 됩니다. 상담사의 효율성 향상: 상담사들은 이 시스템을 통해 더 많은 아동들과 상담할 수 있게 됩니다. 감정 분석을 통해 상담의 효율성이 향상됩니다. 아동 보호 기관: 아동 보호 기관은 이 시스템을 사용하여 익명 신고를 접수하고 사건을 조사하며, 피해 아동들에게 상담을 제공할 수 있습니다. 정신 건강 전문가 및 상담사: 전문가들은 이 시스템을 통해 아동들에게 상담을 제공하고 감정 분석 결과를 활용하여 개별화된 치료 계획을 수립합니다. 부모 및 보호자: 부모 및 보호자들은 이 시스템을 통해 아동들의 정신 건강 상태를 파악하고, 필요한 지원을 찾을 수 있습니다. |  |

- 예산집행계획

| 유형 |  | 기본 지원금 | 체크 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기업연계형 |  | 1,000,000 | √ |
| 학제간융합형 |  | 2,000,000 |  |
| 글로벌연계형 |  | 2,000,000 |  |
| 추가 지원 사항 |  |  |  |
| 지적재산권 출원 | 특허출원 | 1,000,000 | √ |
|  | 디자인출원 | 300,000 |  |
| 기술이전 |  | 500,000 |  |
| 학술대회 발표 |  | 300,000 |  |
| 현장실습 후 실습기관과 캡스톤디자인 연계 |  | 500,000 |  |
| LINC 3.0 주제지정형 |  | 500,000 |  |
| 맹들공방 재료비 |  | 200,000 | √ |
| 최대 금액 합계 |  |  |  |

| 구분 | 산출내역 | 금액(원) | 비율(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 재료비 | - Jetson Nano 로봇 개발용 재료 키트 1개: 800,000 - 로봇 화면 및 음성용 키트 1개: 320,000 - 맹들공방 재료비: 200,000 | 1,320,000 | 60% |
| 회의비 | - 8회x5명x11,000원=440,000원 | 440,000 | 20% |
| 외주 용역비 |  |  |  |
| 전문가 활용비 | - 50,000원(시간당)x4시간x1회 = 200,000원 | 200,000 | 9.09% |
| 복사 및 제본비 | - 자료복사 : 96,000원 | 96,000 | 4.36% |
| 도서 구입비 |  |  |  |
| 교통비 | - 14,400(1회당)x5명x2회(왕복)=144,000원 | 144,000 | 6.55% |
| 합 계 |  | 2,200,000 | 100% |